## Slide 1
Organisatie- & besturingsmodel
Vul vóór gebruik de informatie tussen de <haken> in die geldt voor jullie samenwerkingsverband.

## Slide 2
Gemeente / provincie: <naam deelnemer>
Waterbedrijf: <naam deelnemer>
Netbeheerder Elektra/gas: <naam deelnemer>
Overige organisaties: <naam deelnemers>
Gemeente / provincie: <naam deelnemer>
Waterbedrijf: <naam deelnemer>
Netbeheerder Elektra/gas: <naam deelnemer>
Overige organisaties: <naam deelnemers>
Gemeente / provincie: <naam deelnemer>
Waterbedrijf: <naam deelnemer>
Netbeheerder Elektra/gas: <naam deelnemer>
Overige organisaties: <naam deelnemers>
Gemeente / provincie: <naam deelnemer>
Waterbedrijf: <naam deelnemer>
Netbeheerder Elektra/gas: <naam deelnemer>
Overige organisaties: <naam deelnemers>
Gemeente / provincie: <naam deelnemer>
Waterbedrijf: <naam deelnemer>
Netbeheerder Elektra/gas: <naam deelnemer>
Overige organisaties: <naam deelnemers>

## Slide 3
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Stuurgroep
De stuurgroep is verantwoordelijk voor het behalen van de vastgestelde doelen van de samenwerking, die in de intentieovereenkomst of het convenant zijn vastgelegd. Zij heeft de bevoegdheid in te grijpen, mochten deze doelstellingen in gevaar komen of niet bereikt worden. De stuurgroep geeft het kernteam het mandaat om deze doelen met de juiste middelen te bereiken.
Taken:
op strategisch niveau sturing geven aan de samenwerking
afstemming op bestuurlijk niveau
nemen van beleidsbesluiten
escalaties vanuit planafstemmingstafel en kernteam oplossen
Stuurgroep
op afroep

## Slide 4
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Kernteam
Kernteam
Het kernteam is verantwoordelijk voor het oprichten van de samenwerking, de implementatie van het integraal planafstemmingsproces en na implementatie voor de uitvoering van dit proces om de vastgestelde doelen te behalen. Zij heeft de bevoegdheid om het proces te implementeren en uit te voeren en partijen en deelnemers aan het proces, aan te sturen.
Taken:
Ontwikkelen en bijsturen integrale afstemmingsniveaus
Beleidsbesluiten voorbereiden voor stuurgroep
Escalaties integrale afstemmingsniveaus oplossen
Kaders meegeven aan planafstemmingstafel, ontwerptafel en uitvoeringstafel, waarbij eventueel werkgroepen worden geformeerd om deze in te richten*
Voorzet voor structurele oplossingen
Het integrale planafstemmingsproces, zoals beschreven in de samenwerkwijzer, wordt gevolgd en geïmplementeerd, zodat er een uniforme werkwijze gerealiseerd wordt voor alle partijen.
* Afhankelijk welke fases worden geïmplementeerd.

## Slide 5
Beschrijving van de rol en eigenschappen van de Samenwerkingscoördinator
De beschrijving van de cruciale rol van de Samenwerkingscoördinator:
Is een onafhankelijke spin in het web binnen de opgestelde, multisectorale, samenwerking.
Is de leider, facilitator en tevens eerste aanspreekpunt voor de stuurgroep en kernteam.
Is een drijvende kracht voor de samenwerking; zowel bij het bij elkaar brengen van de verschillende betrokkenen, het inrichten van de processen, als de lopende werkzaamheden.
Speelt een leidende rol in het escalatieproces, en schakelt gemakkelijk tussen stuurgroep en kernteam.
Is ambassadeur van samenwerken, zorgt voor een fijne en veilige omgeving waar vertrouwen centraal staat.
Geadviseerde eigenschappen voor een Samenwerkingscoördinator:
Een HBO werk- en denkniveau. Thuis in beheer en onderhoud, heeft ervaring met projectmanagement en kent de wereld van ondergrondse infrastructuur.
In staat om rol-onafhankelijk en vanuit ieders belangen in te vullen; De rol kan zowel door een interne collega als een externe deskundige worden vervuld.
Een resultaatgerichte speler, die met enthousiasme en bestuurlijke sensitiviteit uiteenlopende belangen kan behartigen.
Zeer goede adviserende en communicatieve vaardigheden.
Flexibel, gericht op samenwerking, sparringpartner voor collega’s en een echte netwerker.
Durft hulp te vragen. De partijen achter De Samenwerkwijzer kunnen hierin adviseren.
Samenwerkingscoördinator

## Slide 6
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Samenwerkingscoördinator
De Samenwerkingscoördinator is verantwoordelijk voor het organiseren van de goede samenwerking binnen het kernteam, om de afgesproken doelen, die in de intentieovereenkomst of het convenant zijn vastgelegd, samen met het kernteam te behalen.
Hij is bevoegd om het escalatieproces op te starten richting de stuurgroep.
Taken:
Zorgt dat de juiste partijen aan tafel zitten.
Organiseert en faciliteert bijeenkomsten.
Stelt de agenda op.
Houdt de actielijst bij en stuurt daar pro-actief op.
Maakt van elke bijeenkomst een verslag en deelt deze met de deelnemers en een afschrift naar de stuurgroep.
Legt de besluiten vast in een besluitenlijst.
Rapporteert naar de stuurgroep de status van de te behalen doelen.
Ziet er op toe dat het integrale planafstemmingsproces, zoals beschreven in de Samenwerkwijzer, wordt gevolgd en geïmplementeerd, zodat er een uniforme werkwijze gerealiseerd wordt voor alle partijen.
Samenwerkingscoördinator

## Slide 7
Verdieping op het operationele proces; de drie tafels (1/2)

## Slide 8
Als de samenwerking eenmaal in bedrijf is, zijn er drie ‘tafels’, waar het repeterende werk wordt uitgevoerd.
Op de planafstemmingstafel worden de langere termijnplannen afgestemd. Hier wordt gekeken naar mogelijke koppelkansen en knelpunten.
Als zij afspreken een project/ locatie samen op te willen pakken, gaat het project naar een ontwerpteam. Hier zitten de projectleiders van de verschillende partijen bij elkaar om het project waar mogelijk samen voor te bereiden. In de praktijk betekent dit dat voor ieder project een team wordt opgericht. Soms zullen hierin dezelfde mensen zitten, maar soms zal het ook wisselen. Er is dus niet echt sprake van één statische ontwerptafel zoals bij het afstemmen wel is. Dit neemt niet weg dat het wel verstandig kan zijn om over deze teams heen te werken met dezelfde procesafspraken en hier een stuk sturing op te hebben etc..
Vervolgens gaat het naar de uitvoering die indien gewenst ook samen opgepakt kan worden.
Verdieping op het operationele proces; de drie tafels (2/2)